附件1

赤壁市2023年度羊楼洞港小流域综合治理项目计划表

| **序号** | **乡镇/部门** | **村** | **项目****名称** | **项目****子类型** | **建设****内容** | **实际投入资金（万元）** | **资金来源（万元）** | **实施期限****（年/月-年/月）** | **预期绩效目标** | **联农带农富农利益联结机制（简述）** | **责任****单位** | **责任人** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **中央衔接资金** | **省级衔接资金** | **市级衔接资金** | **县级衔接资金** | **其他资金** |
| **合计：6个项目** | **673** |  |  | **343** |  | **330** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 赵李桥镇 | 羊楼洞村 | 赵李桥镇羊楼洞港小流域综合治理—羊楼洞村十一组、十二组村庄环境整治项目 | 人居环境整治 | 1、环境整治2500平米2、排灌渠道清淤700平米，3、灌溉水渠改造600米 | 110 |  |  | 53 |  | 57 | 2023年10月- 2023年12月 | 带动脱贫户51户165人受益 | 增加村集体收入1万元/年，带动3人就业 | 赵李桥镇羊楼洞村 | 游柳江 |  |
| 2 | 赵李桥镇 | 百花岭村 | 赵李桥镇羊楼洞港小流域综合治理—百花岭村四组庄环境整治项目 | 人居环境整治 | 1、晒谷场硬化1100平米2、道路硬化200平米3、沟渠改造500平米4、道路修复500平米 | 120 |  |  | 72 |  | 48 | 2023年10月- 2023年12月 | 带动脱贫户39户160人受益 | 增加村集体收入1万元/年，带动3人就业 | 赵李桥镇百花岭村 | 周红民 |  |
| 3 | 赵李桥镇 | 柳林村 | 赵李桥镇羊楼洞港小流域综合治理—柳林村三组村庄环境整治项目庄环境整治项目 | 人居环境整治 | 1.沟渠清淤1000平米 2.晒谷场硬化800平米 3.环境整治800平米 | 130 |  |  | 48 |  | 82 | 2023年10月- 2023年12月 | 带动脱贫户38户124人受益 | 增加村集体收入1万元/年，带动3人就业 | 赵李桥镇柳林村 | 贺小玲 |  |
| 4 | 赵李桥镇 | 石人泉村 | 赵李桥镇羊楼洞港小流域综合治理—石人泉村一组、三组村庄环境整治项目 | 人居环境整治 | 1、一组1000米道路硬化及刷黑，600米沟渠修复，900平方米环境整治2、三组池塘清淤800平米，沟渠修复700米，环境整治1900平米 | 190 |  |  | 107 |  | 83 | 2023年10月- 2023年12月 | 带动脱贫户36户110人受益 | 增加村集体收入1万元/年，带动3人就业 | 赵李桥镇石人泉村 | 黄选辉 |  |
| 5 | 赵李桥镇 | 赵李桥村 | 赵李桥镇羊楼洞港小流域综合治理—赵李桥村三、四组村庄环境整治项目 | 人居环境整治 | 1、晒谷场硬化700平米2、道路修复1600平米 | 80 |  |  | 20 |  | 60 | 2023年10月- 2023年12月 | 带动脱贫户58户205人受益 | 增加村集体收入1万元/年，带动3人就业 | 赵李桥镇赵李桥村 | 何亚新 |  |
| 6 | 赵李桥镇 | 羊楼司村 | 赵李桥镇羊楼司村六组、七组道路拓宽 | 农村基础设施 | 羊楼司村六组、七组2.5公里道路拓宽，原道路3.5米宽拓宽到5.5米宽 | 43 |  |  | 43 |  |  | 2023年10月- 2023年12月 | 带动脱贫户50户182人受益 | 增加村集体收入1万元/年，带动2人就业 | 赵李桥镇羊楼司村 | 李定波 |  |