生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项 目 名 称          敏捷· 上城源著项目

项 目 编 号          2019-421281-47-02-041228

建 设 地 点 赤壁市赤马港办事处木田畈村蒲析大道与东风路交叉口西北侧

验 收 单 位       咸宁市赤壁敏鸿房地产开发有限公司

2023  年  5  月  20  日

- 生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

| 项目名称 | 敏捷·上城源著项目 | 行业类别 | 房地产项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门（或主要投资方） | 咸宁市赤壁敏鸿房地产开发有限公司 | 项目性质 | 新建 |
| 水土保持方案批复机关、文号及时间 | 赤壁市水利和湖泊局、赤水许可〔2019〕23号 2019年12月31日 |  |  |
| 水土保持方案变更批复机关、文号及时间 | / |  |  |
| 水土保持初步设计批复机关、文号及时间 | / |  |  |
| 项目建设起止时间 | 2019年8月--2023年4月 |  |  |
| 水土保持方案编制单位 | 湖北明喆环保科技有限公司 |  |  |
| 水土保持初步设计单位 | 景森设计股份有限公司 |  |  |
| 水土保持监测单位 | 湖北咸宁晟芯环保科技有限公司 |  |  |
| 水土保持施工单位 | 江西宏天建设工程有限公司 |  |  |
| 水土保持监理单位 | 广州城工工程管理有限公司 |  |  |
| 水土保持设施验收 报告编制单位 | 赤壁市诚创佳工程咨询公司 |  |  |

- 验收意见

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保[2017]365号）的规定，咸宁市赤壁敏鸿房地产开发有限公司于2023年4月19日在咸宁市赤壁市组织召开了敏捷·上城源著项目水土保持设施验收会议。参加会议的有：建设单位咸宁市赤壁敏鸿房地产开发有限公司、特邀专家、主体设计单位景森设计股份有限公司、施工单位江西宏天建设工程有限公司、监理单位广州城工工程管理有限公司、水土保持设施监测单位湖北咸宁晟芯环保科技有限公司和水土保持验收单位赤壁市诚创佳工程咨询公司的代表，会议成立了验收组（名单附后）。 验收会议前，建设单位对水土保持设施进行了自查初验，提交了该项目的水土保持监测总结报告和验收报告。以上报告为此次验收提供了重要的技术依据。 验收组及与会代表实地查看了工程现场的水土保持措施实施情况，查询了技术资料，听取了建设单位关于水土保持工作情况的汇报，以及听取了方案编制、监测、施工、监理等单位的补充说明。经质询、讨论和认真研究，形成验收意见如下： - 项目概况 敏捷·上城源著项目位于赤壁市赤马港办事处木田畈村蒲析大道与东风路交叉口西北侧，项目南侧为蒲析大道，东侧为东风路。 项目总用地面积4.82hm2，均为永久占地。项目总用地面积48246.56m2。项目总建筑面积145814.73m2，其中计容总建筑面积120616.39m2，不计容建筑面积25198.34m2。项目建筑占地面积9649.31m2，建筑密度20.0%，容积率2.49；项目绿地面积14522.21m2，绿地率30.10%。项目共设置停车位940个，其中地上停车场188个，地下停车场752个。 项目总投资额71384.49万元，其中土建投资39613.3万元。工程于2019年8月开工建设，2023年4月完工，建设工期45个月。 - 水土保持方案批复情况 2019年12月31日，赤壁市水利和湖泊局以“赤水许可〔2019〕23号”文对报告书进行了批复，批复的项目水土流失防治责任面积为4.82hm2，实际水土流失防治责任范围为4.82hm2，扰动地表面积为4.82hm2。 （三）水土保持监测情况 2022年8月，受建设单位委托，湖北咸宁晟芯环保科技有限公司承担了本工程的水土保持监测工作，2023年4月，监测单位编制完成了《敏捷·上城源著项目水土保持监测总结报告》。认为：建设单位认真履行了水土流失的防治责任，工程建设期间扰动地表面积控制在水土流失防治责任范围内；施工弃土合理利用，水土流失得到有效控制；水土保持措施总体布局基本合理，水土保持措施运行正常，植物措施已落实，项目区林草覆盖率达到批复方案设计的目标值。施工期间未发生重大水土流失事故，满足水土保持要求。 （四）验收报告编制情况和主要结论 水土保持设施验收报告编制单位通过多次现场核实，收集并查阅设计、施工、监理和监测的相关资料，在水土保持措施、效果及其工作程序满足批复的水土保持方案要求后，于2023年4月编制完成《敏捷·上城源著项目水土保持设施验收报告》。 认为：建设单位依法编制了水土保持方案，开展了水土保持监理、监测工作，按照水土保持方案落实了水土保持措施，措施布局全面可行。水土流失防治任务染成，水土保持措施的设计、实施符合水土保持有关规范要求。水土流失治理度98%，土壤流失控制比1，渣土防护率97%，表土保护率92%，林草植被恢复率98%，林草覆盖率27%。本项目水土保持防治目标中的水土流失治理度、渣土防护率、土壤流失控制比、林草植被恢复率、林草覆盖率基本满足水土保持方案的要求。各项水土保持设施运行正常，发挥了较好的水土保持功能，水土保持后续管理、维护责任落实，项目水土保持设施具备验收条件。 （五）验收结论 验收组认为：建设单位依法编报了水土保持方案，工程实施过程中，依法落实了水土保持方案及批复文件要求的水土保持措施，基本完成了水土流失预防和治理任务；建成的水土保持设施质量总体合格，水土流失防治指标基本达到水土保持方案确定的目标值，较好地控制和减少了工程建设中的水土流失；建设期间开展了水土保持监理、监测工作；运行期间的管理维护责任落实，符合水土保持设施竣工验收的条件，同意敏捷·上城源著项目水土保持设施通过竣工验收。 （六）后续管护要求 验收组建议，建设及运行管理单位应继续做好水土保持设施的后续管护，确保其正常运行和发挥效益。