生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项目名称  华润赤壁百万千瓦新能源基地二期送出线路工程（赤壁段）

项目编号                  2309-421281-04-01-858987

建设地点       湖北省赤壁市赤马港街道、神山镇、官塘驿镇

验收单位                 华润新能源（赤壁）有限公司

2025年1月10日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

| 项目名称 | 华润赤壁百万千瓦新能源基地二期送出线路工程（赤壁段） | 行业类别 | 输电线路 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 （或主要投资方） | 华润新能源（赤壁）有限公司 | 项目性质 | 新建 |
| 水土保持方案批复机关、文号及时间 | 赤壁市水利和湖泊局，2023年12月29日， 赤水许可﹝2023﹞45号 |  |  |
| 水土保持方案变更批复机关、文号及时间 | / |  |  |
| 水土保持初步设计批复机关、文号及时间 | / |  |  |
| 项目建设起止时间 | 2024年1月开工，2024年6月完工，总工期6个月 |  |  |
| 水土保持方案编制单位 | 湖北省地质局第四地质大队 |  |  |
| 水土保持初步设计单位 | 湖北建科国际工程有限公司 |  |  |
| 水土保持监测单位 | 武汉同创嘉源环保科技有限公司 |  |  |
| 水土保持施工单位 | 咸宁市丰源电业有限责任公司 |  |  |
| 水土保持监理单位 | 甘肃诺鑫工程监理咨询有限公司 |  |  |
| 水土保持设施验收 报告编制单位 | 武汉景泰源科技信息咨询有限公司 |  |  |

二、验收意见

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号），华润新能源（赤壁）有限公司于2025年1月10日在赤壁市主持召开了华润赤壁百万千瓦新能源基地二期送出线路工程（赤壁段）水土保持设施验收会议。参加会议的有华润新能源（赤壁）有限公司、武汉景泰源科技信息咨询有限公司（验收报告编制单位、监测单位）、湖北省地质局第四地质大队（方案编制单位）、甘肃诺鑫工程监理咨询有限公司（水土保持监理单位）、咸宁市丰源电业有限责任公司（施工单位）及特邀专家，会议成立了验收组（名单附后）。 验收组及与会代表检查了现场，查阅了技术资料，听取了建设单位、方案编制单位、施工单位、监理单位、水土保持监测单位和水土保持设施验收报告编制单位关于水土保持管理、方案编制、设计、施工、监理、监测和设施验收情况的汇报，经质询、讨论，形成了华润赤壁百万千瓦新能源基地二期送出线路工程（赤壁段）水土保持设施验收意见。 （一）项目概况 华润赤壁百万千瓦新能源基地二期送出线路工程（赤壁段）位于湖北省赤壁市赤马港街道、神山镇、官塘驿镇。建设规模：赤马港光伏-神山汇集站220kV 输电线路17.2km，神山汇集站-赤壁变220kV 输电线路18km，220kV 汇集站1 座，以及扩建500kV 赤壁变220kV 出线间隔一个。工程于2024年1月开工，2024年6月完工。 （二）水土保持方案批复情况 2023年12月29日，赤壁市水利和湖泊局以赤水许可﹝2023﹞45号文对本项目水土保持方案予以批复。 （三）水土保持初步设计情况 湖北建科国际工程有限公司受华润新能源（赤壁）有限公司委托，于2023年6月份编制完成了华润赤壁百万千瓦新能源基地二期送出线路工程可行性研究报告，报告中包含了水土保持章节。 （四）水土保持监测情况 2024年1月，建设单位委托武汉同创嘉源环保科技有限公司开展水土保持监测工作。2024年11月，水土保持监测单位编制完成了《华润赤壁百万千瓦新能源基地二期送出线路工程（赤壁段）水土保持监测总结报告》。监测报告主要结论为：已实施的水土保持防治措施有效控制和减少了施工过程中的水土流失，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值：水土流失治理度为99.40%，土壤流失控制比达到1.03，渣土防护率达到96.33%，表土保护率96.37%，林草植被恢复率95.46%，林草覆盖率85.17%，三色评价结论为绿色。 （五）验收报告编制情况和主要结论 2024年7月，建设单位委托武汉景泰源科技信息咨询有限公司开展水土保持设施验收报告编制工作。2025年1月，武汉景泰源科技信息咨询有限公司编制完成《华润赤壁百万千瓦新能源基地二期送出线路工程（赤壁段）水土保持设施验收报告》。 验收主要结论为：建设单位按照水土保持方案及后续设计要求实施了水土保持防治措施。经施工单位自评、监理单位复核、建设单位认定，水土保持措施质量总体合格，达到验收条件。工程运行期间，水土保持设施由华润新能源（赤壁）有限公司负责管理维护。 （六）验收结论 建设单位按照批复的水土保持方案和设计文件要求，完成了各项工程，质量合格。完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值，足额缴纳了水土保持补偿费。符合国家水土保持法律法规及技术标准确定的水土保持设施验收条件。同意该项目水土保持设施通过验收。 （七）后续治理管护要求 加强运营期间的巡查和维护，发现问题及时处理，确保水土保持措施正常运行及发挥效益。